# 만족도 평가 대시보드 — PRD

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 통합검색 만족도 평가 대시보드 (Satisfaction Feedback Dashboard) |
| 작성일 | 2026-06-23 |
| 버전 | Draft v0.3 |
| 상태 | 검토 대기 |
| 배포 | Vercel |
| 백엔드 | Supabase (Postgres DB · 인증 · 권한 RLS) |
| 관련 시스템 | Metabase(metabase.video-mint.net), Vercel, Supabase |

## 1. 배경 & 목적

통합검색의 AI 요약 응답에 대해 사용자가 남기는 만족도 평가(👍/👎) 데이터가 Metabase에 누적되고 있다.

현재는 평가 데이터를 정량적으로 모니터링하거나, 불만족(👎) 평가를 사유별로 분석하고, 내부적으로 원인·조치를 기록·추적할 수단이 없다.

본 프로젝트는 Vercel에 배포하고 Supabase(Postgres DB·인증)를 백엔드로 사용하는 독립 웹 대시보드를 구축한다. 팀(고정 5인)이 로그인해 만족도 평가를 조회·분석하고, 불만족 건에 대한 내부 피드백을 DB에 직접 기록·공유한다.

### 목적

- 만족도 추이와 불만족 사유를 한눈에 파악

- 불만족 평가를 사유별로 분석하여 개선 우선순위 도출

- 불만족 건별 내부 원인 분석·조치 이력을 팀이 실시간으로 공유·관리

## 2. 목표 & 성공 지표

| 구분 | 지표 |
| --- | --- |
| 운영 효율 | 만족도/불만족 현황 확인까지의 소요 시간 단축 (엑셀 수작업 제거) |
| 데이터 신선도 | 평가 데이터 매일 자동 갱신 (Metabase → DB, 수동 개입 0) |
| 처리 추적 | 불만족 평가 중 내부 피드백이 기록된 비율 및 "조치완료" 전환율 |
| 분석 깊이 | 불만족 평가의 상세 사유 분류 커버리지 (피드백 구분값 기준 → 추후 자동 의도분류로 확장) |

## 3. 사용자 & 사용 시나리오

본 서비스는 고정된 팀원 5인만 로그인하여 사용한다(외부 공개 X). 모든 사용자는 조회·분석·피드백 기록 권한을 가진다(1차 단일 권한).

| 페르소나 | 목적 | 주요 사용 메뉴 |
| --- | --- | --- |
| AI전략팀 기획/분석 담당 | 만족도 추이·불만족 사유 분석, 개선 과제 도출 | 대시보드, 메타베이스 데이터 조회 |
| 운영/품질 담당 | 불만족 건 원인 분석 및 조치 기록·추적 | 불만족 관리 |
| 팀 리더/이해관계자 | 현황 모니터링 | 대시보드 (읽기 중심) |

대표 시나리오

- 팀원이 사번+비밀번호로 로그인한다(고정 5인).

- 대시보드에서 날짜 필터로 총 평가수·구분값별·불만족 세부 사유별 현황을 본다.

- 필요 시 메타베이스 데이터 조회에서 원본 평가 레코드를 직접 확인한다.

- 불만족 관리에서 불만족 건을 조회하고, 원인·조치 피드백을 입력(작성자 자동 기록)하며 진행 상태를 갱신한다. → DB에 즉시 저장되어 모든 팀원이 바로 공유한다.

- 입력한 상세 사유는 피드백 구분값으로 통계에 활용된다.

## 4. 데이터 소스 & 스키마

소스: Metabase — 메가스터디-AI검색-대시보드 > 통합검색 > 원본 데이터 (만족도 평가 누적 테이블)

| 컬럼 | 의미 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| search_event_id | 검색 이벤트 고유 ID | 기본키 / 피드백 연결 키 |
| query | 검색어 | 상세 조회 표시, (추후) 의도 분류 입력 |
| summary_text | AI 요약 응답 | 상세 조회 시 표시 |
| rating | 평가값 (up/down) | 만족/불만족 핵심 구분축 |
| reason | 평가 사유 코드 (예: insufficient) | 불만족 사유별 집계 |
| comment | 사용자 자유 의견 | 상세 조회 표시, (선택) 키워드 분석 |
| created_at | 평가 시각 | 기간/추이 집계, 날짜 필터 |

비고: device type 등 추가 컬럼은 1차 범위에서 사용하지 않으며, 향후 세분화 분석 시 활용한다.

## 5. 시스템 / 데이터 아키텍처

구성: 프론트엔드(Vercel) ↔ Supabase(Postgres + Auth) ↔ Metabase(소스)

┌──────────────────────────────────────────┐

매일 자동     │            Supabase (Postgres)            │

┌───────────┐  │  ┌────────────────┐   ┌────────────────┐  │

│ Metabase  │─▶│  │ satisfaction    │   │ feedback        │  │

│  (소스)   │  │  │ (평가 원본)     │◀─▶│ (내부 피드백)   │  │

└───────────┘  │  └────────────────┘   └────────────────┘  │

▲(Cron+함수) │            ▲ 읽기/쓰기 (supabase-js, RLS)   │

│            └────────────┼─────────────────────────────┘

│                         │

(수동 업로드 백업)   ┌───────┴────────┐

│  대시보드(Vercel) │  ← 사번+비밀번호 로그인

└────────────────┘

### 5.1 DB 테이블(초안)

| 테이블 | 핵심 컬럼 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| satisfaction | search_event_id(PK), query, summary_text, rating, reason, comment, created_at, synced_at | Metabase 동기화/업로드로 적재 |
| feedback | id(PK), search_event_id(FK), status, detail_reason, cause_category, action, memo, created_by, updated_by, created_at, updated_at | 불만족 관리 입력. search_event_id 1:1 |
| profiles | id(=auth user), emp_no(사번), name | Supabase auth.users와 연결 |

### 5.2 데이터 흐름

- 자동 수집(매일): Vercel Cron → 서버리스 함수가 Metabase API로 전일까지 평가를 조회 → satisfaction 테이블에 `search_event_id` 기준 upsert(중복 적재 시 갱신). 서버 측은 Supabase service-role 키로 기록(RLS 우회).

- 조회: 프론트엔드가 supabase-js로 로그인 사용자 권한(RLS) 내에서 satisfaction/feedback 읽기.

- 피드백 쓰기: 프론트엔드가 feedback에 직접 insert/update → 즉시 전 팀원 공유(동시 편집 충돌 없음).

멱등성: search_event_id가 PK이므로 재실행/중복 수집에도 이중 집계가 없다.

## 6. 기능 요구사항

메뉴 구성: ① 대시보드 · ② 메타베이스 데이터 조회 · ③ 불만족 관리 + 로그인.

### FR-0. 로그인 / 계정 (고정 5인)

- FR-0.1 인증: Supabase Auth 기반 사번 + 비밀번호 로그인. 회원가입/외부 공개 없음.

  - 사번 로그인은 내부적으로 사번 → 이메일 형식 매핑(예: {사번}@<내부도메인>)으로 처리하거나 동등한 방식 사용. (구현 세부는 11절)

- FR-0.2 계정 발급: 관리자가 5인 계정을 사전 생성(시드). 비밀번호 재설정 절차 마련.

- FR-0.3 작성자 식별: 로그인 사용자가 feedback.created_by/updated_by로 자동 기록.

- FR-0.4 접근 통제: 미인증 사용자는 데이터 접근 불가(Supabase RLS로 강제). 인증 세션 만료/로그아웃 처리.

### FR-1. 데이터 수집 (자동 / 수동)

- FR-1.1 자동 수집(권장 기본): Vercel Cron이 매일 1회 서버리스 함수를 실행 → Metabase API 조회 → satisfaction upsert.

- FR-1.2 수동 업로드(백업/초기 적재): CSV/XLSX 업로드 → 파싱 → DB upsert(SheetJS 등). 컬럼 자동 매핑·검증·미리보기 후 적재.

- FR-1.3 멱등 적재: search_event_id 기준 upsert. 동일 ID 재적재 시 최신값 갱신.

### FR-2. 대시보드 (메뉴 ①)

- FR-2.1 총 데이터 수 통계: 선택 기간 내 총 평가수, 만족(👍)/불만족(👎) 수, 만족률(up/(up+down)).

- FR-2.2 구분값별 통계: rating(up/down) 분포·추이, (선택) reason 코드별 분포.

- FR-2.3 불만족 세부 사유별 통계: 불만족(👎) 건을 사유별 집계.

  - 1차: reason 및/또는 피드백 상세 사유(구분값) 기준.

  - 추후: query 기반 자동 의도분류 규칙으로 확장(후속 단계, 본 앱 자체 구현).

- FR-2.4 날짜 필터(필수): 일/주/월 기간 필터. 데이터 존재 날짜만 활성화.

- FR-2.5 시각화: KPI 카드 + 추이(라인/바) + 분포(도넛/바). 차트 라이브러리(Chart.js 등).

### FR-3. 메타베이스 데이터 조회 (메뉴 ②)

- FR-3.1 원본 레코드 조회: satisfaction 테이블을 표로 조회(전 컬럼).

- FR-3.2 검색·필터·정렬·페이징: 검색어/기간/rating/reason 필터, 정렬, 페이징(서버 사이드 페이징 권장).

- FR-3.3 내보내기: 현재 필터 결과 CSV/XLSX 내보내기.

- FR-3.4 (선택) Metabase 딥링크: 해당 질문/레코드를 Metabase에서 바로 열기.

### FR-4. 불만족 관리 (메뉴 ③)

- FR-4.1 불만족 조회: rating = down 목록 조회. 상태·기간·사유 필터, 검색·정렬.

- FR-4.2 피드백 입력/수정: 건별(search_event_id) 피드백을 DB에 직접 저장. 작성자(로그인 사용자) 자동 기록.

  - 입력 필드: 진행 상태, 상세 사유(구분값), 원인 분류, 조치 내용, 메모.

- FR-4.3 진행 상태 관리: 미확인 / 검토중 / 조치완료 / 보류 워크플로. 상태별 필터·미처리 큐.

- FR-4.4 상세 사유 통계: 입력된 상세 사유(피드백 구분값) 기준 통계 → 추후 의도분류 규칙으로 자동화/보강.

- FR-4.5 실시간 공유: DB 저장 즉시 전 팀원에게 반영. (선택) Supabase Realtime으로 변경 자동 갱신.

## 7. 화면 구성(IA) & 기술 구성

만족도 평가 대시보드는 Vercel에 배포되는 독립 웹앱이다. 기존 대시보드와 코드·데이터를 공유하지 않는다.

[로그인] (사번 + 비밀번호 / Supabase Auth)

│

▼

[만족도 평가 대시보드 (Vercel)]

├─ ① 대시보드        : 총 데이터 수 · 구분값별 · 불만족 세부 사유별 · 날짜 필터

├─ ② 메타베이스 데이터 조회 : 원본 레코드 표(검색/필터/정렬/내보내기)

└─ ③ 불만족 관리      : 조회 · 피드백 입력(작성자) · 진행 상태 · 상세 사유 통계

### 7.1 기술 스택(권장)

| 영역 | 선택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 호스팅/배포 | Vercel | Git 연동 자동 배포, Cron 내장 |
| 백엔드/DB | Supabase (Postgres) | DB + Auth + 자동 REST/RLS |
| 인증 | Supabase Auth (사번+비밀번호) | 5인 시드 계정 |
| 프론트엔드 | 정적 SPA + supabase-js 또는 Next.js | Cron/서버 함수 필요 시 Next.js API Routes 권장 |
| 차트/파서 | Chart.js, SheetJS 등 | CDN/번들 |
| 자동 동기화 | Vercel Cron + 서버리스 함수 | Metabase → Supabase upsert |

## 8. 비기능 요구사항

- NFR-1 인증/접근 통제: 미인증 접근 차단. Supabase RLS로 테이블 단위 권한 강제. 외부 비공개.

- NFR-2 자격증명 관리: Metabase API 키, Supabase service-role 키는 서버(Vercel 환경변수)에만 보관(프론트 노출 금지). 프론트는 anon 키 + RLS만 사용.

- NFR-3 개인정보: query/comment에 개인정보 포함 가능성 점검. DB는 비공개·인증 기반 접근. 필요 시 마스킹/보존기간 정책.

- NFR-4 성능: 데이터 증가 대비 인덱스(created_at, rating, search_event_id) 및 서버 사이드 페이징/집계.

- NFR-5 가용성/비용: 5인·소규모 트래픽 → Vercel/Supabase 무료~저비용 티어로 충분. 한도 모니터링.

- NFR-6 독립성: 기존 대시보드와 코드·데이터·배포를 공유하지 않는 완전 독립형.

## 9. 제약 & 가정

- 1차 범위에서 불만족 세부 사유는 팀 입력 구분값으로 분류하며, 자동 의도분류는 후속 단계(본 앱 자체 구현)로 둔다.

- 로그인은 고정 5인 계정, 1차 단일 권한(역할 구분 없음).

- rating 값 도메인은 up/down 2종으로 가정.

- reason은 불만족(👎)에 주로 부여되는 코드형 사유로 가정(만족 시 부여 여부 확인 필요).

- 자동 동기화는 Metabase 외부 접근 가능(/api/health 200 확인)을 전제.

## 10. 범위 외 (Out of Scope, 1차)

- 자동 의도분류 규칙 적용 — 후속 단계.

- 평가 데이터 실시간(분 단위) 동기화 — 1차는 일 1회.

- 계정별 세분 권한/역할(RBAC) — 1차는 단일 권한.

- device type 등 부가 차원 세분화 분석.

- comment 자연어 감성/주제 자동 분석.

참고: 기존의 "동시 편집 충돌", "내보내기→커밋 수동 공유"는 DB 도입으로 해소되어 범위 외 항목에서 제거됨.

## 11. 오픈 이슈 / 의사결정 필요

- 사번 로그인 매핑: Supabase Auth에 사번을 어떻게 태울지(사번→내부 이메일 매핑 vs 커스텀 방식), 비밀번호 정책·재설정 흐름.

- DB 스키마 확정: satisfaction/feedback/profiles 컬럼·제약·인덱스, feedback의 search_event_id 1:1 여부.

- Cron 실행 위치: Vercel Cron(권장) vs GitHub Actions — 한도/재시도 정책.

- 개인정보 정책: query/comment 마스킹·보존기간, 접근 로그.

- 상세 사유(구분값) 표준화: 팀 입력용 분류 체계 정의 → 추후 자동 의도분류 매핑.

- `reason` 코드 표준화: 코드↔한글 라벨 매핑표(예: insufficient → "정보 부족").

- 데이터 소스 식별: "원본 데이터"의 Metabase 카드(질문) 번호 및 조회 권한.

- 프론트엔드 형태: 정적 SPA + supabase-js vs Next.js(서버 함수 포함) 확정.

## 12. 단계 / 마일스톤(안)

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 0. 기반 | Vercel 프로젝트 + Supabase 프로젝트 생성, DB 스키마, 5인 계정 시드, 로그인 | 앱 셸 + 인증 |
| 1. 데이터 | satisfaction 적재(수동 업로드) + 메타베이스 데이터 조회 화면 | DB 스키마, 메뉴 ② |
| 2. 대시보드 | 총수·구분값별·불만족 세부 사유별 통계 + 날짜 필터 | 메뉴 ① |
| 3. 불만족 관리 | 조회 + 피드백 입력(작성자) + 진행 상태 + 상세 사유 통계 | feedback CRUD, 메뉴 ③ |
| 4. 자동화 | Vercel Cron + 서버리스 함수로 Metabase → Supabase 일일 동기화 | 동기화 함수 |
| 5. (후속) | 자동 의도분류 규칙, Realtime 자동 갱신, comment 분석 등 | 확장 기능 |

## 13. 용어

- Vercel: 프론트엔드 배포·호스팅 플랫폼(Git 연동 자동 배포, Cron 제공).

- Supabase: Postgres DB + 인증 + 자동 API + 권한(RLS)을 제공하는 백엔드 서비스.

- RLS(Row Level Security): 행 단위 접근 제어. 로그인 사용자만, 허용된 데이터만 읽고 쓰게 강제.

- service-role 키 / anon 키: 서버 전용 관리자 키 / 프론트용 공개 키(권한은 RLS로 제한).

- Vercel Cron: Vercel이 정해진 시각에 서버리스 함수를 자동 실행하는 스케줄러.

- 만족/불만족: rating = up / down.

- 상세 사유(피드백 구분값): 불만족 관리에서 팀이 입력하는 분류값(통계축). 추후 자동 의도분류로 확장.

- 작성자: 피드백을 입력한 로그인 사용자.

- upsert: search_event_id 기준 신규 삽입 또는 갱신(중복 누적 방지).